

**ض**

**نزول**

**خطة**

**با**

**ط**

**الجودة**

**لشه**

**ر**

**يناير**

**2025**

**(**

**C**

**ema**

**Y**

**)**

**الوطني**

**للتعامل**

**مع**

**الألغــــام**

**البرنامج**

**الالغام**

**مع**

**للتعامل**

**التنفيذي**

**المركز**

**(**

**Y**

**EMA**

**C**

**)**



**تصديق**

**/**

**ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ**

**قائد**

**هيثم**

**عاطف**

**التنفيذي**

**المركز**

**مدير**

**الالغام**

**مع**

**للتعامل**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **المنـفــذيــــن.** | |  | | | | | **الأهـــــداف.** | | | | | |
| **-ضبـــاط الـجــــــودة**  **) YEMAC(** | | 1. **قياس مستوى الاداء والكفاءة والفعاليــة.** 2. **متابعة الملاحظات .** | | | | | 1. **تقييم أداء الفرق العاملة في المواقع في مخـتلف الأنشطة.** 2. **اجراء ضبط الجودة QC** | | | | | |
| **رقم المهمه** | | **جهة**  **التنفيذ** | | **نوع الاستمارة** | **رقم الفريق**  **المستهدف** | **منطقة النشاط** | **بيان موقع العمل** | | | | **نوع النشاط** | **التاريخ** | **م** |
| **العزلة** | | **المديرية** | **المحافظة** |
| TAI-108-24 | | **المركز**    **التنفيذي** | | **اعداد موقع +الدعم الطبي** | **فريق1مسح**  **+فريق تطهير4** | **قرية السمين** | **بني**    **الحكم** | | **باب**    **المندب** | **ت**  **ـ**  **ع**  **ـــــــــــ**  **ز** | **تأشير+** **تطهير** | **2025/1/20+ 19** | **1** |
| TAI-109-24 | | **فحص عينات + تقليص** | **فريق مسح3+فريق تطهير2** | **جنوب قرية ذباب** | **تأشير+ تقليص** | **2025/1/22+21** | **2** |
| **+**TAI-108-24  **109-24** | | **اعداد الموقع**  **+فحص عينات** | **تطهير4+مسح3** | **جنوب**  **،**  **السمين**  **ذباب** | **تطهير يدوي** | **2025/1/ 23** | **3** |

**الـتـأمـيــن الـمــادي:** ســيـــارة دفــــع ربــاعـــــي لـلـحــركـــــة إلـــى الـمـواقـــــع الـمــشـــــار إلـيـــهـا فـــي الـخـطـة أعـــــلاه

**- الـمــلـــــــــف**

توقيع ..................... توقيع....................................

نبيل عبدالعزيز مقبل محمد علي الدوبلي مدير الجودة في المركز التنفيذي مدير عمليات المركز التنفيذي

)1-1(